}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Claudio Rios, Manuel Muñoz y Gabriel Vigouroux |
| --- | --- |
| Rut | 20.845.479-k |
| Carrera | Ingeniería informática |
| Sede | SEde puente alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | NexoTech |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Bases de datos, Programación backend y frontend, Seguridad informática. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar aplicaciones web. Implementar y administrar bases de datos relacionales . Desarrollar la lógica de negocio en backend. Construir interfaces frontend usables y responsivas. Aplicar buenas prácticas de seguridad en sistemas web. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - NexoTech busca ser el puente entre compradores y proveedores del sector construcción, ofreciendo una plataforma web que centralice la compra y venta de productos. El problema actual es que los compradores pierden tiempo comparando precios en distintos lugares y muchos proveedores no tienen vitrina digital para mostrar sus productos. Este proyecto es relevante para la carrera de informática porque implica desarrollo web, bases de datos, backend y seguridad, aportando valor real al sector. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web donde los proveedores puedan publicar productos y los compradores realizar compras seguras. Incluirá módulos de catálogo, carrito, gestión de ventas, reportes y pasarela de pagos |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto requiere competencias de desarrollo web, gestión de bases de datos, backend, frontend y seguridad, todas vinculadas al perfil de egreso de Ingeniería Informática. Permite aplicar conocimientos técnicos y de gestión en un entorno real. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con mis intereses en bases de datos, backend y frontend, ya que combina la administración de información con el desarrollo de aplicaciones web completas. Esto contribuye a mi formación profesional en el área de TI. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto es factible porque puede desarrollarse en un semestre, con los recursos disponibles: Oracle como base de datos, Visual Studio Code, GitHub, Node.js y frameworks frontend. Los factores externos favorables son la disponibilidad de herramientas open source y la división de roles en el equipo. Como dificultad, puede existir riesgo de retrasos o problemas técnicos, que se mitigarán con reuniones semanales y pruebas continuas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web segura y escalable que conecte a compradores y proveedores del sector construcción. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la base de datos en Oracle. Implementar el backend para gestionar la lógica de negocio. Crear un frontend responsive para compradores y proveedores. Incorporar un sistema de pagos y comisión. Desarrollar dashboards y reportes con indicadores clave. Realizar pruebas de calidad para garantizar seguridad y usabilidad |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará con una metodología tradicional (cascada), siguiendo etapas claras: - Análisis de requerimientos – recopilación de funcionalidades necesarias. - Diseño – modelo de base de datos, arquitectura y prototipos de interfaz. - Desarrollo – construcción de backend, frontend y conexión con la base de datos. - Pruebas – verificación de seguridad, usabilidad y rendimiento. - Entrega final – documentación, despliegue y evaluación. Roles y responsabilidades: - Claudio Ríos (Jefe de Proyecto): coordinación, planificación y control. - Manuel Muñoz (BD): modelado e implementación de la base de datos. - Gabriel Vigouroux (Backend): desarrollo de la lógica de negocio y conexión con frontend

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Caso de uso extendido. | Documentar funcionalidades principales.. | Visibilizar cómo se usarán los módulos de la plataforma.. |
| Avance | Informe ERS. | Prototipo de pantallas principales.. | Representar la interfaz antes del desarrollo.. |
| Avance | Informe de requerimientos. | Detalle de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.. | Asegura que se tengan claras las funciones antes de iniciar el desarrollo.. |
| Avance | Carta gantt | Planificación del proyecto con fases, tareas y responsables.. | Permite controlar tiempos y distribución de tareas dentro del equipo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Software.. | Redacción de Acta de Constitución... | Documento inicial con alcance, objetivos y roles. | Word. | 2 semanas. | Equipo completo. | Documento oficial base del proyecto... |
| Ingeniería de Requerimientos. | Definición de Requerimientos. | Identificación de funcionalidades y problemas a resolver.. | Guía del estudiante. | 1 semana | Equipo completo. | Se hizo en conjunto para validar el alcance.. |
| Documentación de Proyectos. | Elaboración de Fundamentación. | Describir problema, relevancia, pertinencia e intereses.. | Word / Plantilla APT. | 1 semana | Equipo completo. | Incluye relación con perfil de egreso.. |
| Proyectos | Planificación inicial. | Organización de actividades en plan de trabajo y Carta Gantt.. | excel y word | 1 semana | equipo | Se definió la temporalidad y fases.. |
| Modelamiento / Diseño inicial. | Mockups y Caso de Uso. | Creación de prototipos y diagramas básicos del sistema.. | Balsamiq | 2 semanas. | Claudio rios y manuel muñoz | Sirve como base para fases posteriores. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Redacción Acta de Constitución. | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de Requerimientos. |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fundamentación del Proyecto. |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación inicial (Gantt). |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups y Caso de Uso. |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Base de Datos. |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | xx |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad del Sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Pruebas del Sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Entrega Final y Documentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.