Acta de Constitución

NOMBRE DEL PROYECTO: NexoTech

CLIENTE: Proveedores

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

Información del proyecto

Datos

| Logo d¦el Cliente | Empresa / Organización | Arrange products |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | NexoTech |
|  | Fecha de inicio/fin | 12/08/2025 |
|  | Cliente | Proveedores |
|  | Patrocinador principal | Arrange products |
|  | Jefe de Proyecto | Claudio Rios |

Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Claudio Rios | Jefe de proyecto | Arrange products |
| Manuel Muñoz | BD | Arrange products |
| Gabriel Vigouroux | Backend | Arrange products |

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Claudio Rios | Jefe de Proyecto | Arrange products |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudio Rios |  | Jefe de Proyecto | Arrange products |
| Manuel Muñoz |  | BD | Arrange products |
| Gabriel Vigouroux |  | Backend | Arrange products |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Planeacion. | 2/10/2025 |
| Desarrollo. | 2/12/2025 |
| Pruebas. | 2/12/2025 |

Presupuesto estimado

$67.364.000

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

NexoTech busca ser el puente entre compradores y proveedores de construcción, para que ambos hagan transacciones rápidas, seguras y transparentes en un solo lugar. Queremos que los compradores encuentren y compren fácilmente los productos que necesitan, y que los proveedores vendan más gracias a una vitrina digital donde puedan publicar. El modelo de ingresos se basará en una comisión por cada compra realizada en la plataforma y en planes de suscripción para proveedores. Nuestro foco inicial será el sector construcción, con la meta de crecer de forma sostenida en número de usuarios y volumen de ventas.

Justificación del proyecto – Contexto

En el sector de la construcción, los compradores suelen perder tiempo buscando y comparando precios en distintos lugares, mientras que muchos proveedores no cuentan con una vitrina digital para mostrar sus productos. NexoTech busca solucionar esto con una plataforma que centraliza la oferta, da más visibilidad a los proveedores y ofrece seguridad a los compradores. El proyecto será sostenible gracias a ingresos por comisión en cada compra y planes de suscripción para proveedores.

Problema-Necesidad

El problema es que los compradores pierden tiempo buscando productos en distintos lugares y no siempre encuentran buenos precios, mientras que los proveedores no tienen un espacio central para ofrecer sus productos ni para llegar a más clientes. La necesidad es contar con una plataforma única que conecte directamente a compradores y proveedores, facilitando las compras, mejorando la competencia de precios y dando más visibilidad y oportunidades de venta a los proveedores.

Descripción del producto

Solución Propuesta

En esta sesión se detalla la solución que hemos propuesto como equipo de trabajo en el cual resume las funcionalidades más importantes entre ellos se destacan: - Catálogo digital de productos organizados por categorías. - Sistema de compra en línea con opción de pagar de forma segura. - Gestión de proveedores con control de ventas e inventario. - Paneles de control (dashboards) con indicadores clave para apoyar decisiones del administrador. - Análisis de datos para detectar patrones en el comportamiento de compra.

Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Crear una plataforma web segura donde los proveedores puedan publicar y administrar sus productos, y los compradores puedan acceder y comprar en línea. | Que al menos el 60% de los usuarios se mantengan activos durante los primeros 6 meses. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar que la plataforma cumpla con lo que se planificó y que sea fácil de usar para compradores y proveedores. | Lograr un 95% de cumplimiento de los requisitos definidos. |
|  | Alcanzar al menos un 85% de satisfacción en encuestas a los usuarios. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir con el plan de trabajo y las fechas de entrega establecidas para cada fase del proyecto. | Terminar cada fase dentro del plazo definido. |
| Cumplir con el plan de trabajo y las fechas de entrega establecidas para cada fase del proyecto, asegurando un avance ordenado y medible. | Entregar informes o avances de cada fase a tiempo. |
|  | Realizar reuniones semanales de seguimiento para controlar el progreso. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Finalizar el sistema en un periodo máximo de 4 a 5 meses. | No retrasarse más de 2 semanas respecto al cronograma definido. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener los gastos del proyecto dentro del presupuesto aprobado. |  | Que el costo final no supere en más de un 10% el presupuesto estimado. |

Objetivos de desarrollo

Estos son los objetivos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la plataforma web: - Diseñar la base del sistema Crear el modelo de datos en Oracle y definir la arquitectura para que la plataforma sea segura y escalable. - Construir el módulo del comprador Permitir que los usuarios puedan buscar productos, armar su carrito, generar licitaciones y evaluar a los proveedores. - Construir el módulo del proveedor Dar a los proveedores un espacio donde puedan publicar productos con fotos, precios y stock, además de un panel para ver ventas y participar en licitaciones. - Construir el módulo del administrador Incluir herramientas para gestionar usuarios, productos, ofertas y visualizar indicadores (KPIs) de ventas. - Implementar seguridad en la plataforma Asegurar el acceso con usuarios y contraseñas cifradas, uso de HTTPS y control de roles (comprador, proveedor, administrador). - Incorporar un sistema de pagos y comisión Registrar los pagos de forma segura y aplicar la comisión de NexoTech en cada transacción. - Desarrollar reportes y paneles de control (KPIs) Mostrar datos claros sobre ventas y rendimiento de proveedores para la toma de decisiones. - Realizar pruebas de calidad Verificar que todas las funciones trabajan correctamente, que el sistema sea rápido y fácil de usar en PC, tablet y celular.

Entregables

- Plantilla de requerimientos 2. Autoevaluación 3. Definición de proyecto apt 4. Carta gantt 5. Diario de reflexión 6. Caso de uso extendido 7.Documento de Mockup 8. Informe ERS

Descripción del sistema

Requerimientos de alto nivel

Los requerimientos de alto nivel de NexoTech son: permitir el registro de usuarios con distintos roles, que los proveedores publiquen productos en un catálogo y que los compradores puedan comprar estos serían sus requerimientos fundamentales: - Gestión de usuarios - El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de compradores, proveedores y administradores. - Cada usuario tendrá un rol definido con permisos distintos. - Catálogo de productos - Los proveedores deben poder publicar productos con nombre, precio, descripción, foto y stock disponible. - Los compradores deben poder ver el catálogo y buscar productos por categorías. - Carrito - Cada carrito de compras debe convertirse en una licitación donde otros proveedores puedan participar ofreciendo mejores precios o cantidades. - Si no hay proveedores interesados, la compra no se concreta. - Compras y pagos - El comprador debe poder confirmar compras de manera segura. - El sistema debe registrar el pago y aplicar la comisión de NexoTech en cada transacción. - Evaluaciones - Los compradores deben poder evaluar a los proveedores después de cada compra. - El sistema debe mostrar historial de evaluaciones y transacciones. - Administración del sistema - El administrador podrá supervisar productos, usuarios y transacciones. - El administrador debe tener acceso a reportes y KPIs sobre ventas, compras y proveedores activos. - Notificaciones - El sistema debe enviar avisos a compradores y proveedores cuando haya cambios, ofertas o compras. - Seguridad y acceso - Toda la comunicación debe ser segura. - Las contraseñas deben almacenarse cifradas. - Disponibilidad y usabilidad - El sistema debe ser accesible desde PC, tablet y celular. - La interfaz debe ser clara y fácil de usar. - Configurar comisión desde el panel de Administrador (crear/editar valor y vigencia). - Gestionar suscripciones: alta/baja/cambio de plan, ver estado, historial de cobros y próxima fecha de cobro.

Premisas y restricciones

En esta sesión se detalla las premisas y las posibles restricciones dentro de la plataforma web de los análisis que hemos estudiado son: Premisas - La plataforma será utilizada principalmente para productos de construcción. - Los compradores pueden ser personas o empresas. - NexoTech aplicará una comisión configurable (por defecto 2%) sobre el subtotal al confirmarse el pago; se descuenta al proveedor. No aplica en pedidos anulados o reembolsados. - Se utilizará Oracle como base de datos principal. - El sistema será accesible desde PC, tablet y celular. Restricciones - El proyecto debe desarrollarse en un plazo de 4–5 meses. - El presupuesto no debe superar el monto planificado. - Solo proveedores registrados pueden publicar y vender en la plataforma. - El sistema depende de una conexión a internet para su uso. - El desarrollo se realizará con la metodología tradicional (cascada), lo que limita cambios sobre la marcha. - Los pagos se registran como transacciones seguras, pero dependen de un servicio externo de pago.

Riesgos iniciales de alto nivel

En esta sesión se detalla todos los riesgos más impactantes dentro de nuestra aplicación web y en los otros documentos realizados: Baja adopción de usuarios Que pocos compradores o proveedores se registren en la plataforma al inicio. Competencia en el mercado Existencia de otras plataformas de compra/venta que atraigan a los usuarios. Problemas técnicos Fallas en el sistema, caídas del servidor o errores en la base de datos Oracle. Seguridad Riesgo de intentos de hackeo, robo de datos o accesos no autorizados. Costos superiores al presupuesto Gastos en licencias, infraestructura o soporte que superen lo planificado. Retrasos en el desarrollo No cumplir con los plazos establecidos en el cronograma (6–8 meses). Problemas en el sistema de pagos Fallas en la integración con el servicio de cobros que impidan concretar ventas. Insatisfacción de usuarios Que la interfaz no sea lo suficientemente clara o amigable, afectando la retención de clientes.

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

En esta sesión de detalla de manera concisa las herramientas que se quieren llevar a cabo el desarrollo de la aplicación web: Lenguajes y frameworks Frontend: HTML, CSS, JavaScript . Backend: Java y Node.js. Base de datos Oracle Database XE. Entorno de desarrollo Visual Studio Code Oracle SQL Developer. Control de versiones GitHub Gestión del proyecto Cronograma (Carta Gantt en Excel). Diseño de pantallas Balsamiq (mockups). Pruebas básicas Postman (servicios). Navegador web (frontend). Infraestructura Servidor local en PC (mínimo 8 GB RAM, Windows).

Tipo de Interfaz de Hardware

En esta sesión se detallan todos los componentes de manera resumida que contendrán los siguientes hardware: Dispositivos de acceso de los proveedores y clientes: computadores de escritorio, notebooks, tablets o smartphones con conexión a internet y navegador web actualizado. Dispositivos de entrada del usuario: teclado, mouse y pantalla para proveedores y administradores que gestionan la plataforma desde computadores. Red de comunicaciones: conexión estable a internet para garantizar el acceso continuo tanto de clientes como de proveedores. Servidor local de desarrollo :Computador/laptop con al menos 8 GB de RAM, procesador de 4 núcleos y almacenamiento de 500 GB.

Tipo de Interfaz de Software

En esta sesión se detallan todos los componentes del sistema de manera resumida que contendrán lo siguiente: Interfaz web - Los usuarios (compradores, proveedores y administrador) acceden a la plataforma desde un navegador (Chrome, Firefox, Edge). - La interfaz será responsiva, usable en PC, tablet y celular. Interfaz de base de datos - Oracle Database XE gestionada con Oracle SQL Developer para administración de datos. Interfaz de administración del sistema - Panel para que el administrador gestione usuarios, productos, licitaciones y ventas. Interfaz de integración - Servicios web que conectan el frontend con el backend para procesar compras, suscripciones y reportes.

Tipo de Interfaz de Usuario

En esta sesión se detallan todos los componentes de la interfaz de usuario que son los siguientes: Interfaz web gráfica: El sistema será accesible desde un navegador (Chrome, Firefox, Edge). Diseño responsivo: Se adaptará a distintos dispositivos (PC, tablet y celular). Simplicidad: La interfaz mostrará menús claros, botones visibles y flujos fáciles de seguir. Roles diferenciados: - Comprador: catálogo, carrito, comisión y evaluaciones. - Proveedor: gestión de productos, ventas y suscripción. - Administrador: gestión del sistema, usuarios y reportes.

Requisitos de aprobación del proyecto

Cumplimiento de requerimientos Que el sistema cumpla con la mayoría de los requerimientos definidos. Plazo de entrega Que se entregue dentro del plazo acordado (4-5 meses). Control de presupuesto Que no se pase del presupuesto estimado. Funcionamiento del sistema Que el sistema trabaje sin errores graves en sus funciones principales. Facilidad de uso Que sea fácil de usar para compradores y proveedores. Documentación mínima Que se entreguen al menos el acta, los requerimientos, el cronograma y los mockups.

Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Claudio Rios | Jefe de proyecto | 29/08 |  |
| 2.0 | Manuel Muñoz | BD | 28/08 |  |
| 3.0 | Gabriel Vigouroux | Backend | 30/08 |  |