Nexo Tech
Identificación del proyecto: Conexión de proveedores y compradores

Fecha de inicio: 12/08/23
Última edición:  30/08/23
versión: 1.0

Información general

- Antecedentes y descripción del proyecto

NexoTech nace como una solución digital que conecta a compradores y proveedores en un solo espacio. Los proveedores podrán publicar sus productos con precios y condiciones, mientras que los compradores podrán comprarlos directamente o crear licitaciones para obtener mejores ofertas. El sistema incluirá evaluaciones e historial de transacciones para dar confianza, y NexoTech obtendrá ingresos cobrando una comisión en cada venta o licitación adjudicada.

- Alcance del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web responsiva que conecte a compradores y proveedores mediante un catálogo digital, carrito de compras y un módulo de licitaciones. - Los proveedores podrán publicar productos y participar en ofertas. - Los compradores podrán comprar directamente. - Se incluirá un sistema de reputación con evaluaciones. - El administrador gestionará usuarios, productos y supervisará la comisión. Fuera del alcance: - Logística de entregas físicas. - Integraciones externas con sistemas contables o de recursos humanos.

- Requisitos a alto nivel

Sistema web responsivo (PC y celular). Base de datos Oracle segura y escalable. Registro de usuarios con control de accesos. Historial de compras y ventas. Panel de métricas y KPIs básicos.

- Entregas

Durante el desarrollo del proyecto, se entregarán los siguientes resultados: - Documento de requisitos (funcionales y no funcionales). - Modelo de datos en Oracle y diseño de arquitectura del sistema. - Mockups de la plataforma (pantallas de comprador, proveedor y administrador). - Desarrollo de la plataforma web con módulos de: - Comprador (catálogo, carrito, historial, evaluaciones). - Proveedor (publicación de productos, ventas). - Administrador (gestión y reportes). - Pruebas del sistema y documentación de resultados. - Informe final y presentación del proyecto capstone.

- Partes afectadas

Compradores (usuarios). Proveedores (empresas o personas que venden productos). Administrador (NexoTech).

- Procesos o sistemas empresariales afectados

|  | No se integrará inicialmente con otros sistemas empresariales. A futuro podría conectarse con facturación o inventario externo, pero eso está fuera del alcance de esta etapa. |
| --- | --- |

- Exclusiones específicas fuera del ámbito de acción

|  | No se incluye transporte ni entrega de productos.. |
| --- | --- |

- Plan de implementación

|  | El desarrollo se hará en fases: - Planificación (1 mes). - Diseño de mockups y base de datos (1 mes). - Desarrollo del sistema (3 meses). - Pruebas y mejoras (1 mes). - Documentación y presentación final (1 mes). |
| --- | --- |

- Escala de tiempo/Programación a alto nivel

|  | Duración total estimada: 4 a 5 meses. - Inicio: Mes 1 (Planificación). - Finalización: Mes 5 (Entrega y presentación). |
| --- | --- |

Aprobación y autoridad para proseguir

Aprobamos el proyecto según se describe más arriba, y autorizamos al equipo a que siga adelante.

| Nombre | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Claudio Rios | Jefe de Proyecto | 29/08 |
| Manuel Muñoz | DB | 29/08 |
| Gabriel Vigouroux | Backend | 30/08 |

|  |  |  | 23/03/2023 |  |  |  |  | 23/03/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobado por | Director Ejecutivo |  | Fecha |  | Aprobado por |  |  | Fecha |