Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

# Desarrollo Proyecto APT - Fase 2

## 1. Resumen de avance del proyecto APT

Hasta el momento se ha completado aproximadamente el 30% del desarrollo del proyecto web NexoTech. Dentro de las actividades realizadas se encuentran los documentos DAS, plan de calidad, plan de gestión de riesgos, proceso de negocio TO-BE, diccionario de datos, minutas de reunión y el diario de reflexión individual. Actualmente el diagrama de actividades no está finalizado. Los objetivos específicos se han ido cumpliendo de acuerdo con la planificación general y el desarrollo técnico avanza en forma progresiva.

### Evidencias de avance:

Los documentos generados y el desarrollo parcial del sistema web permiten evidenciar el progreso alcanzado. Estas evidencias reflejan el trabajo realizado en la definición de procesos, gestión de riesgos y planificación técnica del proyecto.

## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y planificación del proyecto | Elaboración de DAS, plan de calidad y plan de riesgos | Word, Excel | 2 semanas | Equipo | Actividades desarrolladas según planificación | Completado | — |
| Modelado del negocio | Creación del proceso TO-BE y diccionario de datos | Bizagi, Modelio | 2 semanas | Equipo | Documentos entregados parcialmente | En curso | — |
| Desarrollo web inicial | Configuración de entorno y avance de la aplicación | Visual Studio Code, Django, XAMPP | 4 semanas | Equipo | Desarrollo del 30% del sistema | En curso | — |
| Seguimiento y coordinación | Reuniones de equipo y minutas | Word, Teams | Permanente | Equipo | Trabajo colaborativo con dificultades de coordinación | En curso | — |
| Diseño de diagramas | Elaboración de diagrama de actividades | Modelio | 1 semana | Equipo | Pendiente de finalización | Con retraso | — |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Durante el desarrollo del proyecto se han identificado algunos factores que han dificultado el avance, principalmente relacionados con la gestión del tiempo y la coordinación del trabajo en equipo. Estas situaciones han provocado retrasos en ciertas actividades, como la elaboración del diagrama de actividades.

A pesar de estas dificultades, el equipo ha mantenido el compromiso con las tareas principales y continúa avanzando en el desarrollo del sistema y la documentación necesaria para completar el proyecto.