Plan de Calidad

Proyecto NexoTech

# Control de la documentación

## Control de la Configuración.

| Título: | Plan de Calidad |
| --- | --- |
| Referencia: | Ninguna |
| Autores: | Claudio Rios,Manuel Muñoz, Maximiliano Mora, Gabriel vigouroux |
| Fecha: | 14/10 |

## Histórico de Versiones.

| Versión | Fecha | Estado | Responsable | Nombre de Archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/10 | aprobado | Claudio rios | Plan de calidad |

## Histórico de Cambios.

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 14/10 | Todo el documento |

Índice

Control de la documentación	2

Control de la Configuración.	2

Histórico de Versiones.	2

Histórico de Cambios.	2

Introducción	5

Propósito	5

Alcance	5

Organización	5

Líder del proyecto	5

Encargado de PPQA	6

Otros involucrados.	6

Roles y responsabilidades	6

Responsabilidades del líder del proyecto	6

Responsabilidades del encargado de PPQA	6

Responsabilidades de los demás involucrados.	6

Herramientas.	7

Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto.	7

Evaluar objetivamente los procesos.	7

Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.	8

Comunicar y asegurar la resolución de las inconformidades.	8

Establecer registros.	9

Verificaciones.	9

Métricas.	9

Anexos	10

Plantilla para la evaluación de proceso.	10

Reporte de inconformidades.	12

Plantilla de evaluación de productos o servicios.	14

Forma de Seguimiento de Inconformidades.	16

Registro de actividades de aseguramiento de la calidad.	17

# Introducción

En este plan vamos a revisar cómo estamos trabajando y las cosas que estamos creando para el proyecto NexoTech. Queremos asegurarnos de que todo funcione como debe, encontrar cualquier problema que pueda haber y asegurarnos de que esos problemas se resuelvan correctamente. También le vamos a contar al equipo cómo les está yendo con su trabajo.

## Propósito

Este plan nos sirve para tener claro qué vamos a revisar, quién lo va a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Es como nuestro mapa de ruta para asegurarnos de que el sistema NexoTech quede bien hecho y cumpla con todo lo que necesitan los usuarios.

## Alcance

Este documento será aplicable en las principales áreas de desarrollo del sistema:

- Desarrollo y gestión de requisitos

- Gestión de la configuración

- Medición y análisis

- Monitoreo y control

- Desarrollo del sistema web

- Pruebas de calidad

# Organización

Se entregará una breve descripción de las personas involucradas en la aplicación de este proceso, así como las responsabilidades y funciones que deben cumplir.

## Líder del proyecto

Responsable de la toma de decisiones para las acciones a realizar durante todo el ciclo de vida del proyecto, debe mantenerse en conocimiento de todos los movimientos que se realicen por todo el resto del personal involucrado.

Para el desarrollo, el líder del proyecto será:

- Claudio Rios

## Encargado de PPQA

Responsable de la aplicación y el seguimiento del proceso de aseguramiento de la calidad de procesos y productos en donde sea requerido. Deberá mantenerse informado del funcionamiento de los procesos o productos que requieran de su intervención.

Para el desarrollo el encargado de PPQA será:

- Maximiliano Mora

## Otros involucrados.

Demás responsables o involucrados de distintas áreas que se mantendrán en contacto con el encargado de PPQA y el líder del proyecto para la solicitud y seguimiento de la aplicación de aseguramiento de la calidad o del producto en un área determinada.
Para el desarrollo los demás involucrados serán representados por:

- Manuel Muñoz (Base de Datos)

- Gabriel Vigouroux (Backend)

## Roles y responsabilidades

Las principales responsabilidades son descritas a continuación.

Líder del proyecto: Aprueba cambios, recibe reportes de calidad, conoce los problemas encontrados y decide cómo solucionar los problemas complejos.

Encargado de calidad: Realiza revisiones de procesos y productos, documenta los problemas encontrados, da seguimiento a las soluciones y reporta al líder cuando hay problemas sin resolver.

Equipo de trabajo: Sigue las indicaciones del líder y del encargado de calidad, soluciona los problemas identificados en sus áreas de trabajo.

# Herramientas.

Utilizaremos formatos específicos para cada tipo de revisión (ver Anexos).

# Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto.

Comenzaremos las revisiones desde la planificación del proyecto, definiendo formatos, estándares y momentos para aplicar las revisiones de calidad.

## Evaluar objetivamente los procesos.

Revisaremos si seguimos las formas de trabajo establecidas. Fechas programadas:

- 20-10-2025: Gestión de requisitos

- 30-10-2025: Desarrollo backend

- 05-11-2025: Desarrollo frontend

- 10-11-2025: Pruebas del sistema

- 01-12-2025: Base de datos

Usaremos el formato de evaluación de procesos. Si encontramos inconsistencias, las documentaremos en el reporte de problemas.

## Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.

Revisaremos estas partes del sistema:

- Sistema de login y registro

- Catálogo de productos

- Carrito de compras

- Sistema de pagos

- Evaluaciones de proveedores

- Panel de administración

- Sistema de reportes

- Notificaciones

Usaremos el formato de evaluación de productos. Cualquier problema se documentará en el reporte de problemas.

## Comunicar y asegurar la resolución de las inconformidades.

Una Vez realizada las evaluaciones y si en ellas se encuentran inconformidades registradas el responsable de PPQA se encargara de notificar a los involucrados con la finalidad de dar seguimiento y resolución.

El encargado de PPQA será el responsable de generar el documento Seguimiento de Inconformidades (Ver Anexo). En él se debe dejar registro de la fecha de revisión y el estado en que se encuentra la inconformidad, con la finalidad de poder llevar seguimiento de cada una de las inconformidades.

En el escenario de detectar alguna inconformidad que se encuentre en estado no resuelto deberá comunicarse con el responsable de la corrección, para que esta sea solucionada de forma oportuna.

La revisión de los estados de inconformidad se realizará de forma semanal.

### Manejo de problemas

Cuando encontremos problemas, el encargado de calidad notificará a los responsables y dará seguimiento hasta su solución. Revisaremos semanalmente el estado de los problemas pendientes.

### Registro de actividades

Documentamos todas las actividades de revisión usando el formato correspondiente. Actualizaremos los registros cuando solucionemos problemas.

## Establecer registros.

Vamos a llevar un registro de todas las revisiones de calidad que realicemos. Esto nos servirá para ver si estamos avanzando según lo planeado y cumpliendo con las fechas establecidas. Documentamos las actividades que haga cada persona del equipo usando el Formato de Registro de Actividades (que encontrarán en los Anexos). Si durante estas revisiones encontramos algún problema, actualizaremos el registro indicando las acciones que tomaremos para solucionarlo.

# Verificaciones.

Nuestro equipo de calidad revisará que todos los formatos se completen correctamente, siguiendo las instrucciones de cada uno. Si identificamos que alguna forma de trabajar necesita ajustarse o mejorar, lo documentaremos en el Historial de Versiones de este plan. Allí indicaremos la fecha del cambio, su estado, quién lo realizó, el nombre del archivo actualizado y una breve explicación de lo que se modificó.

# Métricas.

Mediremos:

- Número de problemas por evaluación

- Frecuencia de evaluaciones

- Tiempo de solución de problemas

- Cumplimiento de requisitos (meta: 95%)

- Satisfacción de usuarios (meta: 85%)

# Anexos

## Plantilla para la evaluación de proceso.

| Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto |  |  |  | Reporte de evaluación de procesos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía: |  |  |  |  |  |  |  |
| En la primera sección del documento se coloca la fecha en que se lleva a cabo la evaluación, el nombre del proyecto, la lista de los miembros del equipo PPQA y los responsables del proceso a evaluar. En la segunda sección se enlistan el conjunto de documentos base para la ejecución del proceso. La tercera y última sección consiste en un checklist con características q deben cumplir los procesos con un espacio para colocar observaciones o análisis generados durante la evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |
| Equipo de PPQA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsables del proceso a evaluar: Frecuencia con la que se llevará a cabo la evaluación: |  |  |  |  |  |  |  |
| Procesos Evaluados: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  | Versión o Revisión |  |
| Criterios Analizados: |  |  |  |  |  |  |  |
| Núm. | Criterio |  |  | Análisis |  |  | Aprobado |
| 1 | El proceso cuenta con un estándar documentado. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 2 | La documentación del estándar es clara y comprensible |  |  |  |  |  | ◻ |
| 3 | Durante la aplicación del proceso se sigue el estándar establecido. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 4 | El proceso cuenta con las plantillas pertinentes para la ejecución de tareas y registro de datos obtenidos. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 5 | Todos los involucrados en el proceso conocen y siguen los estándares. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 6 | Todos los involucrados en el proceso conocen y utilizan las plantillas. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 7 | Los cambios realizados en los estándares, guías, y demás documentación obtenida en el proceso son controlados por el equipo de control de cambios. |  |  |  |  |  | ◻ |

## Reporte de inconformidades.

| Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte de inconformidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la primera sección se coloca la fecha, el nombre del proyecto y el nombre del encargado de llenar el documento. En la segunda sección se enlistan las inconsistencias colocándoles una ID asignada, la descripción de la inconformidad, la fuente que ocasionó la inconformidad, la razón por la que se considera una inconformidad y las acciones para corregirla. En la tercera sección se reportan los cambios realizados en algún documento o producto de la línea base, se coloca la ID de la inconformidad presentada, la ID del documento de la línea base que contiene la inconformidad y la descripción del cambio realizado. Finalmente se coloca el nombre de la persona responsable de los cambios, la fecha y su firma, posteriormente el nombre de la persona que aprobó el documento, la fecha y la firma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: Versión: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado del documento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reportar cada inconformidad encontrada, así como las acciones para corregirla llenando cada apartado de la siguiente plantilla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Descripción de la inconformidad |  |  |  |  | Fuente |  |  | Razón |  |  | Acción correctiva. |  |  |  |  |  | Responsable de la acción correctiva |  |  |
| Reportar los cambios hechos sobre los Documentos o Productos de Trabajo de la línea base en el siguiente documento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID de la inconformidad |  |  |  | ID del Documento |  |  |  | Descripción del cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |
| Aprobado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  |

## Plantilla de evaluación de productos o servicios.

| Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto |  |  |  | Reporte de evaluación de productos o servicios. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía: |  |  |  |  |  |  |  |
| En la primera sección del documento se coloca la fecha en que se lleva a cabo la evaluación, el nombre del proyecto, la lista de los miembros del equipo PPQA y los responsables del proceso a evaluar. En la segunda sección se enlistan el conjunto de documentos base que se siguieron para la generación del producto o servicio, así como los documentos con los requerimientos que el producto o servicio deberá cumplir. La tercera y última sección consiste en un checklist con características q deben cumplir los procesos con un espacio para colocar observaciones o análisis generados durante la evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |
| Equipo de PPQA: |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsables del producto o servicio a evaluar: Frecuencia con la que se llevará a cabo la evaluación: |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos o Servicios Evaluados: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  | Versión o Revisión |  |
| Criterios Analizados: |  |  |  |  |  |  |  |
| Núm. | Criterio |  |  | Análisis |  |  | Aprobado |
| 1 | El producto o servicio se realizó siguiendo los estándares y guías provistos. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 2 | El producto debe reflejar las funcionalidades establecidas en los requisitos recolectados. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 3 | El producto ha sido sometido a evaluación de manera previa. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 4 | El producto no presenta inconsistencia o errores en la funcionalidad. |  |  |  |  |  | ◻ |
| 5 | El producto ha pasado sus evaluaciones y sus pruebas. |  |  |  |  |  | ◻ |

## Forma de Seguimiento de Inconformidades.

| Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto |  |  |  |  |  |  |  | Reporte de seguimiento de inconformidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la primera sección se coloca la fecha, el nombre del proyecto y el nombre del encargado de llenar el documento. En la segunda sección se enlistan las inconformidades mediante su ID, se registran tanto las acciones correctivas establecidas como sus responsables de llevarla a cabo, y por último el estado de la inconformidad. En la tercera sección se enlistan los estados sugeridos para catalogar las inconformidades. Finalmente se coloca el nombre de la persona responsable de los cambios, la fecha y su firma, posteriormente el nombre de la persona que aprobó el documento, la fecha y la firma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: Versión: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado del documento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registrar el estado de la inconformidad y llevar a cabo un seguimiento de la misma hasta su resolución: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID de la inconformidad |  |  | Acción correctiva |  |  |  | Responsable de la acción correctiva |  |  |  |  |  | Estado de la inconformidad |  |  |  |
| Estados sugeridos para catalogar las inconformidades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado |  |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No resuelta |  |  |  | No se han llevado a cabo las acciones correctivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resuelta |  |  |  | Se han llevado a cabo las acciones correctivas y se ha resuelto la inconformidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En progreso |  |  |  | Las acciones correctivas se están llevando a cabo por el responsable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizó: |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |
| Aprobado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Firma: |  |  |

## Registro de actividades de aseguramiento de la calidad.

| Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto |  |  |  |  |  |  | Registro de actividades de aseguramiento de la calidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la primera sección se coloca la fecha, el nombre del proyecto y el nombre de los miembros del equipo de PPQA. En la segunda sección se enlistan las actividades de aseguramiento de la calidad, así como las áreas o procesos sobres los que se llevará a cabo la actividad, los responsables de los procesos y productos. Finalmente se coloca el nombre de la persona responsable de los cambios, la fecha y su firma, posteriormente el nombre de la persona que aprobó el documento, la fecha y la firma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versión: 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo PPQA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enlistar las actividades de aseguramiento de la calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  | Proceso o área |  |  | Responsables del área o proceso |  |  | Responsables de las actividades de aseguramiento de la calidad |  |  |  |  | Estado de la actividad |  |  |
| Realizó: |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |
| Aprobado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |