Plan de Gestión

de Riesgos

Sistema Nexotech

Fecha: [14/10/2025]

Tabla de contenido

Metodología	3

Roles y Responsabilidades	3

Categorías de Riesgo	4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	6

Definiciones de Probabilidad	6

Definiciones de Impacto	7

Matriz de Probabilidad e Impacto	7

Amenazas (Riesgos)	7

Oportunidades	8

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	8

Aprobaciones	9

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Arrange products |
| --- | --- |
| Proyecto | Nexotech |
| Fecha de preparación | Nexotech |
| Cliente | Nexotech |
| Patrocinador principal | Arrange products |
| Gerente de Proyecto | Claudio Rios |

Metodología

Para nuestro proyecto ocuparemos la metodología tradicional la cual se basa en un proceso estructurado y secuencial, donde cada fase del proyecto se planifica y ejecuta de forma ordenada. En la gestión de riesgos, este enfoque permite identificar, analizar y tratar los riesgos de manera anticipada, garantizando un mayor control y trazabilidad en cada etapa del proyecto.

Roles y Responsabilidades

Jefe de Proyecto: es el encargado de manejar el nivel general del proyecto, agendar las reuniones, controlar el avance, monitorear el tiempo, costo y calidad del proceso. Gestor de riesgo: El encargado de analizar, identificar, verificar los riesgos del proyecto, también es el encargado de Categorizar y valorizar los riesgos de éste Gestor de SQA: Es el encargado de verificar la calidad del proyecto, según las métricas puestas al inicio del proyecto Gestor de Prueba: es el encargado de realizar junto a su equipo la validación de que los requerimientos funcionen a la perfección, esto se realiza una vez los desarrollos hayan terminado.

Categorías de Riesgo

Riesgos Internos : Riesgo Internos 🡪 Tecnología – Equipo de trabajos – Entorno Riesgo Externos 🡪 Diseño – Económico –Clientes – Tiempo

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Nivel 1(Categoría principal); Nivel 2 (Subcategoría/Riesgo específico); Fuente o causa principal; Impacto en el proyecto; Probabilidad. Negocio/Mercado; Baja adopcion de usuarios; Poca difusión o propuesta de valor poco clara para compradores y proveedores.; Menos registros y ventas; retraso en alcanzar el punto de equilibrio.; Alta. Negocio/Mercado; Competencia en el mercado; Existencia de plataformas similares o más conocidas.; Pérdida de usuarios potenciales y disminución de ingresos.; Alta. Técnico/Operacional; Problemas técnicos; Errores de código, caídas del servidor o fallos en base de datos (Oracle).; Interrupción del servicio y pérdida de ventas.; media. Tecnico/Operacional; Problemas en el sistema de pagos; Fallos en la pasarela de pago o errores de conciliación.; Transacciones rechazadas o ventas fallidas.; media. Seguridad/Cumplimineto; Vulnerabilidades o accesos no autorizados; Deficiencias en medidas de seguridad o falta de cifrado.; Pérdida de datos, daño reputacional, pérdida de confianza.; media. Financiero; Costos superiores al presupuesto; Licencias, soporte o infraestructura más costosos de lo previsto.; Aumento de gastos y necesidad de reajustar el plan financiero.; media. Proyecto/Cronograma; Retrasos en el desarrollo; Subestimación de tareas o dependencias externas.; Extensión del plazo de entrega (5–8 meses) y afectación del cronograma.; media. Producto/UK; Insatisfaccion de usuarios; Pantallas lentas o poco intuitivas.; Baja retención, malas evaluaciones y abandono de la plataforma.; media.

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

| Muy Alta | Riesgo de tipo alarmante, afecta directamente al objetivo del proyecto, aumentando demasiado los costos, incumpliendo compromisos como los documentos, hay problemas operativos, dejando sin tiempo de ejecución el proyecto |
| --- | --- |
| Alta | Riesgo de tipo importante, el cual altera el tiempo, los costos, el alcance, la calidad del proyecto y la realización del objetivo de éste. |
| Media | Riesgo de tipo mediano, la cual afecta en ámbitos importantes dentro del proyecto tanto en los costos, como en objetivos y calidad del proyecto |
| Baja | Riesgo de tipo alto menor la cual si tiene un costo, pero no afecta en el alcance y calidad del proyecto |
| Muy Baja | Riesgo de tipo menor la cual no afecta tanto en el tiempo, costo y calidad del proyecto |

Definiciones de Impacto

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Monitorear | Considerar | Realizar Estimación de respuesta | Activar plan por defecto | Activar Plan de contingencia |
| Cronograma | Monitorizar de poca priorización | Monitorear | Considerar | Realizar Estimación de respuesta | Activar plan por defecto |
| Costo | Monitorizar de poca priorización | Monitorear | Considerar | Realizar Estimación de respuesta | Activar plan por defecto |
| Calidad | Monitorear | Monitorear | Realizar Estimación de respuesta | Realizar Estimación de respuesta | Activar Plan de contingencia |

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas (Riesgos)

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 |
| Alta | 0,70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 |
| Media | 0,50 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Baja | 0,30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |

Oportunidades

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 |
| Alta | 0,70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 |
| Media | 0,50 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Baja | 0,30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 |
| Muy Baja | 0,10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Apetito de Riesgo: Medición en porcentaje de incertidumbre que una organización está dispuesta acepta, siempre buscando una recompensa Tolerancia al riesgo: Medición en porcentaje que podrá resistir una organización. Umbral de Riesgo: Medición Límite del nivel de incertidumbre que una organización está dispuesta aceptar Revisión de tolerancia de los interesados. Apetito de Riesgo; Tolerancia al riesgo; Umbral de Riesgo. 50 %; 25%; 15%. ** Fuente obtenida del libro PMBOOK.

Seguimiento

Los Riesgos se informarán semanalmente, en todas las reuniones que existan de avances de proyectos. O en el acto en que un riesgo se transforme en un Hecho En las reuniones también se informarán los riesgos que ya no pueden suceder.

Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Maximiliano Mora | 14-10-2025 | MM |