Informe Final del Proyecto

“NexoTech”

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	2

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	4

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	5

Sección 4	Recursos	6

Sección 5	Lecciones Aprendidas	8

Sección 6	Planes Post-Implantación	9

Sección 7	No Conformidades Abiertas	10

# Introducción

- El proyecto NexoTech fue diseñado para solucionar la falta de un espacio centralizado donde compradores y proveedores puedan interactuar de forma eficiente, mejorando la visibilidad de proveedores y optimizando las transacciones comerciales. Este informe formaliza la culminación de un proyecto que abarcó el desarrollo de una plataforma web escalable, orientada a facilitar la búsqueda, compra y suscripción de productos de proveedores locales.

- El cierre del proyecto tiene como propósito evaluar los resultados alcanzados frente a los objetivos iniciales, documentar los hitos cumplidos y establecer planes de post-implantación que aseguren la continuidad operativa y la mejora constante del sistema. Este informe recopila los siguientes aspectos clave:

- Aceptación final del sistema “NexoTech”, asegurando que cumple con los requisitos y estándares acordados.

- Archivo y validación de los artefactos generados, incluyendo documentación técnica, pruebas realizadas y métricas de desempeño del sistema.

- Redistribución de recursos humanos y técnicos, liberando al equipo para nuevos proyectos.

- Lecciones aprendidas durante el desarrollo, destacando logros y desafíos enfrentados, como la integración con A|PIs externas y la implementación de tecnologías escalables.

- Planes post-implantación, con un enfoque en el soporte continuo, ajustes y crecimiento del sistema a largo plazo.

- Formalizar el cierre de este proyecto no solo confirma el éxito de su implementación, sino que también sienta un precedente valioso para futuras iniciativas, fomentando una cultura de aprendizaje y mejora continua dentro de la organización.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

El presente informe de cierre del proyecto NexoTech tiene como propósito principal documentar y formalizar la conclusión exitosa del desarrollo de la plataforma, asegurando que se han cumplido todos los objetivos y requisitos definidos al inicio.

Este documento es una herramienta clave para:

- Validar la entrega final del sistema NexoTech, confirmando que todos los requerimientos y funcionalidades acordados fueron cumplidos y aprobados por el cliente.

- Consolidar la información del ciclo de vida del proyecto como referencia para futuras iniciativas.

- Gestionar no conformidades pendientes y definir los planes para su resolución.

El uso de este informe asegura que:

- La documentación técnica, administrativa y operativa está archivada en un lugar accesible para consultas posteriores.

- Los aprendizajes del proyecto son analizados y aprovechados para mejorar los procesos organizacionales.

- Se establecen lineamientos claros para las actividades post-implantación, como el monitoreo del sistema y las garantías de soporte técnico.

El informe de cierre del proyecto no solo concluye formalmente el esfuerzo realizado, sino que también proporciona un marco para la transición hacia la operación regular del sistema, fomentando la sostenibilidad y el crecimiento del proyecto a largo plazo.

# Sección 1	Información General

El proyecto NexoTech tuvo como objetivo desarrollar una solución integral para la gestión centralizada de productos, permitiendo a los usuarios realizar búsquedas, compras y suscripciones de forma eficiente y mejorando la experiencia general del cliente. Este sistema incluye una plataforma web diseñada para optimizar la administración de catálogos, transacciones y proveedores.

Objetivo Principal

Centralizar la oferta de productos de proveedores locales, aumentar la visibilidad comercial en un 50%, reducir el tiempo de búsqueda para compradores y generar ingresos sostenibles mediante comisiones y suscripciones.

Descripción del Sistema

Plataforma Web:

- Funcionalidades de búsqueda y compra de productos con carrito integrado.

- Sistema de suscripción para proveedores con acceso a herramientas avanzadas.

- Paneles específicos para clientes, proveedores y administradores.

Integración con Sistemas Externos:

- Conexión con APIs de sistemas de pago para transacciones seguras.

- Arquitectura modular basada en Django y MySQL para escalabilidad.

Resultados Esperados:

- Reducción significativa del tiempo operativo en búsquedas y transacciones.

- Mejora en la precisión de la gestión de inventarios y ventas.

- Incremento en la satisfacción del cliente mediante interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas.

Este proyecto representa un paso significativo en la transformación digital del comercio local, posicionando a NexoTech como líder en plataformas centralizadas.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

El cliente certifica que todos los componentes y funcionalidades desarrollados para el sistema NexoTech han sido entregados, probados y validados de acuerdo con las especificaciones acordadas. Estas funcionalidades cumplen con los estándares definidos y están listas para ser utilizadas en un entorno de producción:

- Gestión de Usuarios:

- Sistema que permite registro, inicio de sesión, gestión de perfiles y permisos para clientes, proveedores y administradores.

- Plataforma Web:

- Desarrollo de una interfaz web responsiva y accesible desde navegadores modernos, optimizada para una experiencia de usuario fluida.

- Catálogo de Productos y Carrito de Compras:

- Implementación de búsqueda avanzada, visualización de detalles, gestión de carrito y completación de transacciones seguras.

- Sistema de Suscripciones y Comisiones:

- Desarrollo de funcionalidades para planes de suscripción de proveedores y cálculo automático de comisiones por ventas.

- Módulo de Administración:

- Herramienta para gestión de usuarios, catálogo global, supervisión de ventas y generación de reportes.

- Integración con Sistemas de Pago:

- Conexión con APIs de proveedores de pago, garantizando transacciones seguras y eficientes.

- Dashboard Administrativo y Proveedores:

- Paneles de control con métricas clave sobre ventas, productos y comportamiento de usuarios.

Todos los puntos anteriores fueron evaluados mediante pruebas funcionales y técnicas, verificando que cada módulo opere de manera correcta y acorde a los requerimientos definidos para el proyecto. Con estos resultados, NexoTech se encuentra en condiciones de entrar en operación, contando además con un acuerdo de soporte y mantenimiento que asegura la continuidad y mejora del sistema.

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos, incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de Datos E-R | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagrama de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Matriz EDT | Finalizado |
| Matriz RACI | Finalizado |
| Planilla de requerimientos | Finalizado |
| DAS (Documento de arquitectura sistema) | Finalizado |
| Matriz de pruebas base de datos | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Los recursos necesarios para el mantenimiento y operación han sido definidos para garantizar la continuidad y la calidad del servicio en el sistema NexoTech.

Recursos Humanos

El mantenimiento y soporte del sistema estarán a cargo de un equipo especializado, compuesto por:

Analista:

Responsable de la evaluación y resolución de problemas reportados por los usuarios.

- Costo mensual estimado: 1.200.000 (editable por el plan de costos)

Desarrollador:

Encargado de realizar ajustes y actualizaciones técnicas necesarias para la mejora del sistema.

- Costo mensual estimado: 1.800.000

Equipo Administrativo

Personal encargado de la gestión operativa del sistema, incluyendo catálogos, ventas y reportes.

- Costo mensual estimado: 1.500.000

Recursos Financieros

El costo mensual estimado para la operación y mantenimiento del sistema asciende a 71.469.816, distribuidos entre:

- Infraestructura técnica: 30.000.000

- Salarios del equipo técnico y administrativo: 45.469.816

Recursos Técnicos

Infraestructura de servidores:

- Servidores dedicados para alojar la plataforma web NexoTech.

- Protocolos de seguridad implementados para garantizar transacciones seguras y proteger los datos de los usuarios.

Herramientas de desarrollo y mantenimiento:

- Licencias de software necesarias para actualizaciones y pruebas continuas.

- Sistema de monitoreo y análisis para supervisar el rendimiento del sistema y detectar posibles fallos.

Contrato de Soporte:

Se establecerá un contrato de soporte que incluye acuerdos de nivel de servicio (SLA) para resolver cualquier incidencia crítica o imprevista. Este contrato asegura:

- Respuesta inmediata para problemas urgentes.

- Actualizaciones regulares para mantener la estabilidad y seguridad del sistema.

- Capacitación continua para el equipo administrativo y técnico.

El equipo y los recursos asignados garantizarán el correcto funcionamiento del sistema NexoTech y su capacidad para satisfacer las necesidades tanto de usuarios como de administradores.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

El desarrollo e implementación del sistema NexoTech proporcionó aprendizajes clave que fortalecen tanto las capacidades técnicas como la gestión del equipo, además de ofrecer valiosas experiencias para futuros proyectos.

1. Desafíos Técnicos

Integración de APIs de pago:

La conexión con sistemas de pago como MercadoPago requirió la implementación de estándares de seguridad avanzados y el manejo eficiente de datos sensibles, lo que fortaleció la experiencia del equipo en la integración de plataformas externas.

Compatibilidad entre plataformas:

Garantizar que la aplicación web y de escritorio funcionaran de manera sincronizada presentó desafíos en términos de escalabilidad y manejo de bases de datos, que se resolvieron implementando un diseño robusto basado en tecnologías escalables. Aprendimos más de Django, bases de datos cómo php mysql, python, javascript, validaciones y html.

2. Procesos y Metodologías

Estructura de la metodología tradicional:

La gestión del proyecto siguió un enfoque en cascada (waterfall), donde cada fase del proyecto fue cuidadosamente planificada, documentada y ejecutada antes de avanzar a la siguiente. Este enfoque permitió garantizar la calidad y cumplir con los objetivos establecidos.

Pruebas exhaustivas:

Las pruebas funcionales y de estrés realizadas a lo largo del proyecto aseguraron la calidad y estabilidad del sistema, minimizando errores en la etapa de puesta en producción.

3. Impacto del Proyecto

Gestión del Cliente y Usuarios

Capacitación del personal:

La formación brindada a administradores y usuarios finales fue clave para garantizar el uso efectivo del sistema, destacando la importancia de adaptar el soporte a las habilidades del cliente.

Retroalimentación de usuarios:

Incluir a los usuarios en las pruebas finales permitió realizar ajustes clave para optimizar la interfaz y las funcionalidades del sistema.

Conclusión

El proyecto “NexoTech” representó un reto significativo que dejó lecciones valiosas sobre integración tecnológica, gestión de proyectos y trabajo en equipo. Estas experiencias no sólo fortalecieron al equipo de trabajo, sino que también sentaron las bases para futuros proyectos más ambiciosos que podamos tener en un futuro…

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Tras la implementación del sistema NexoTech, se han definido planes post-implantación que garantizan su estabilidad, funcionalidad y capacidad de crecimiento. Estos planes aseguran una transición efectiva hacia el uso regular del sistema y el soporte continuo para los usuarios.

- Marcha Blanca

Se establece un período de marcha blanca de 30 días para monitorear el desempeño del sistema, durante el cual se realizarán las siguientes actividades:

- Identificación y resolución de errores menores o ajustes necesarios en las funcionalidades entregadas.

- Evaluación del rendimiento del sistema bajo cargas reales de usuarios y transacciones.

- Recolección de retroalimentación de los usuarios para futuras mejoras.

- Capacitación del Personal

Se realizarán sesiones de capacitación dirigidas a:

- Usuarios Administrativos: Formación en gestión de usuarios, catálogo, reportes y supervisión de ventas.

- Equipo Técnico: Instrucciones sobre mantenimiento del sistema, uso de APIs externas y seguridad de datos.

- Monitoreo Continuo

Implementación de herramientas de monitoreo para supervisar el rendimiento del sistema en tiempo real. Generación de reportes periódicos para evaluar métricas clave, como disponibilidad del sistema, tiempos de respuesta y errores detectados.

- Actualizaciones y Mejoras

Definición de un cronograma para aplicar actualizaciones del sistema, asegurando que las nuevas versiones incorporen feedback de los usuarios y mejoras tecnológicas. Evaluación de nuevas funcionalidades, como soporte multilingüe o aplicaciones móviles, para ampliar el alcance del sistema en futuras fases.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Dentro de las funcionalidades no finalizadas, por ende dejadas como no conformidades a la fecha límite establecida son las siguientes:

- Ventana de informes de ventas

- Servicio de Integración con proveedores de pago

- Posibilidad de que el usuario cambie su ubicación manualmente (actualmente puede buscar en forma automática o por todo el país, pero no por zonas específicas.